| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 13.804.437-8 | 21.214.098-8 | 21.151.487-6 |
| Nombres | Marta Elizabeth | James Alexander | Christian Antonio |
| Apellidos | Sanhueza Campos | Videla Trevilcock | Troncoso Navarro |
| Roles | QA / Testing / Front-End | DBA / Analista Funcional / Líder de Proyecto | Back-End Developer / Integración de APIs / Arquitectura |

2. Descripción Proyecto

| Tema | Plataforma web de gestión y visualización de contenido multimedia (NoLimits) |
| --- | --- |
| Descripción | Permite centralizar, visualizar y gestionar contenido multimedia como videojuegos, películas y accesorios, integrando información relevante como precios, plataformas de compra y detalles del producto en una sola aplicación web. |
| Problemática detectada | Existe dispersión de información en múltiples plataformas, lo que dificulta a los usuarios comparar precios, acceder a contenido y gestionar sus intereses en un solo lugar. |
| Solución esperada | Desarrollo de una plataforma web centralizada que permita visualizar productos multimedia, consultar precios desde distintas plataformas y gestionar favoritos de manera eficiente. |
| Objetivos generales | Centralizar el acceso a contenido multimedia y facilitar la visualización, gestión y comparación de productos digitales en una sola plataforma. |
| Objetivos específicos | - Desarrollar una interfaz web intuitiva para la visualización de productos. - Implementar un sistema de gestión de favoritos para usuarios. - Integrar consumo de APIs externas para obtener precios actualizados. - Permitir la navegación por categorías como videojuegos, películas y accesorios. - Implementar autenticación de usuarios para personalización de la experiencia. |
| Alcance del proyecto | La aplicación permitirá a los usuarios visualizar productos multimedia, consultar precios, acceder a enlaces de compra y gestionar sus favoritos. No incluye procesamiento directo de pagos, sino redirección a plataformas externas. |

3. Contexto del proyecto

El proyecto NoLimits surge como respuesta a la necesidad de centralizar el acceso a información sobre contenido multimedia, como videojuegos, películas y accesorios, que actualmente se encuentra dispersa en múltiples plataformas digitales. En la actualidad, los usuarios deben consultar diferentes sitios web para comparar precios, revisar disponibilidad o acceder a detalles de productos, lo que genera una experiencia fragmentada, poco eficiente y con pérdida de tiempo. La motivación principal del proyecto es mejorar la experiencia del usuario mediante una plataforma web unificada que permita visualizar, comparar y acceder a productos desde un solo lugar, facilitando la toma de decisiones de compra. El público objetivo está compuesto por usuarios interesados en contenido multimedia digital, especialmente aquellos que consumen videojuegos, películas o productos relacionados y buscan optimizar su tiempo al momento de explorar opciones disponibles en el mercado. En cuanto al estado del arte, existen plataformas especializadas como tiendas digitales o servicios de streaming, sin embargo, estas se enfocan en un solo tipo de contenido o proveedor, lo que limita la visión global del usuario. NoLimits propone integrar esta información en una sola interfaz. El problema principal a resolver es la falta de una plataforma centralizada que permita gestionar y visualizar información de productos multimedia de manera eficiente, incorporando además funcionalidades como favoritos, categorización y acceso directo a enlaces de compra externos.

4. Metodología

Descripción Metodología

Para el desarrollo del proyecto NoLimits se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, la cual permite una gestión flexible del trabajo, facilitando la adaptación a cambios y la entrega progresiva de funcionalidades. El proyecto se organizará en etapas iterativas (sprints), donde en cada ciclo se planifican, desarrollan y evalúan funcionalidades específicas del sistema. Esto permite validar continuamente el avance del proyecto y realizar mejoras en función de los resultados obtenidos. Las principales etapas consideradas son: - Planificación: Definición de requisitos, alcance del proyecto y asignación de tareas a cada integrante del equipo. - Diseño: Elaboración de diagramas UML, arquitectura del sistema y definición de la estructura de la base de datos. - Desarrollo: Implementación del sistema utilizando tecnologías como React para el frontend y Spring Boot para el backend. - Pruebas: Validación de funcionalidades mediante testing manual y verificación de los requisitos definidos. - Entrega: Presentación del producto funcional junto con la documentación asociada. En cuanto a la organización del equipo, cada integrante cumple un rol específico: - QA / Front-End: Encargado de validar el funcionamiento del sistema y apoyar en la construcción de la interfaz de usuario. - DBA / Analista / Líder: Responsable de la gestión de la base de datos, análisis de requisitos y coordinación del equipo. - Back-End / Integración: Encargado del desarrollo del servidor, lógica de negocio e integración de APIs externas. Esta metodología se justifica debido a la naturaleza del proyecto, ya que permite trabajar de forma colaborativa, iterativa y adaptable, asegurando un desarrollo continuo y alineado con los objetivos definidos.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Se utilizará una arquitectura cliente-servidor, complementada con un microservicio independiente. El frontend será una aplicación web, el backend funcionará como API REST y se integrará un microservicio desarrollado en Node.js para la obtención de datos externos (como precios desde Steam). El despliegue puede realizarse en plataformas cloud como Render. Arquitectura de software: Se utilizará una arquitectura cliente-servidor con separación entre frontend (React) y backend (Spring Boot), además de un microservicio adicional en Node.js para la integración de datos externos. El backend implementa una arquitectura en capas (controlador, servicio y repositorio), facilitando la organización y escalabilidad del sistema. Lenguajes de programación: - Java (Backend) - JavaScript (Frontend y microservicio Node.js) - SQL (Base de datos) Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: - Spring Boot (API REST) - Spring Security + JWT (autenticación) - React.js (interfaz de usuario) - Node.js + Express (microservicio de scraping/API) - Vite (herramienta de desarrollo frontend) - Axios / Fetch API (consumo de servicios) - Hibernate / JPA (persistencia de datos) - Librerías adicionales como react-scroll y canvas-confetti Base de datos: Se utilizará PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional, permitiendo almacenar la información de usuarios, productos y relaciones del sistema. Repositorio: - Backend: https://github.com/SimonKaiak/NoLimits-SpringBoot - Frontend: https://github.com/SimonKaiak/NoLimits-React - Microservicio (Scraping/API Steam): https://github.com/SimonKaiak/nolimits-scraping-service Otros: El sistema integra un microservicio en Node.js encargado de obtener información externa de plataformas como Steam, permitiendo mantener datos actualizados como precios. Además, se implementa autenticación mediante JWT y almacenamiento local (localStorage) para la gestión de sesiones de usuario.

6. Plan de Trabajo

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Planificación del proyecto | Definición de objetivos, alcance, tecnologías y roles del equipo. | Documentos, reuniones de equipo | 1 semana | James (Líder) | Base para el desarrollo del proyecto |
| 2.- | Diseño del sistema | Creación de diagramas UML, estructura de base de datos y arquitectura. | Herramientas UML, documentación | 2 semanas | James (DBA) + Christian (Back-End) | Define la base técnica del sistema |
| 3.- | Desarrollo Backend | Implementación de API REST, lógica de negocio y autenticación JWT. | Spring Boot, PostgreSQL, IDE | 3 semanas | Christian (Back-End) | Incluye integración con microservicio |
| 4.- | Desarrollo Frontend | Creación de interfaz web, navegación, favoritos y visualización de productos. | React, Vite, librerías JS | 3 semanas | Marta (Front-End) | Enfocado en experiencia de usuario |
| 5.- | Integración y pruebas | Conexión entre frontend, backend y microservicio. Pruebas funcionales. | Navegador, herramientas de testing | 2 semanas | Marta (QA) + Christian | Validación de funcionamiento completo |
| 6.- | Documentación y entrega final | Organización de documentación, repositorios y presentación del proyecto. | GitHub, documentos, presentación | 1 semana | Todos | Preparación para evaluación final |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento de planificación | Contiene la definición del proyecto, objetivos, alcance y planificación inicial. | https://github.com/SimonKaiak/NoLimits-Documentacion |
| 2 | Diagramas UML | Incluye diagramas de casos de uso, clases y arquitectura del sistema. | https://github.com/SimonKaiak/NoLimits-Documentacion |
| 3 | Modelo de base de datos (MER) | Representa la estructura de la base de datos y sus relaciones. | https://github.com/SimonKaiak/NoLimits-Documentacion |
| 4 | Casos de prueba | Documentación de pruebas realizadas para validar el funcionamiento del sistema. | https://github.com/SimonKaiak/NoLimits-Documentacion |
| 5 | Prototipos / Wireframes | Diseños visuales de la interfaz del sistema antes de su implementación. | https://github.com/SimonKaiak/NoLimits-Documentacion |
| 6 | Código fuente del sistema | Incluye el desarrollo del backend, frontend y microservicio del proyecto. | https://github.com/SimonKaiak/NoLimits-SpringBoot https://github.com/SimonKaiak/NoLimits-React https://github.com/SimonKaiak/nolimits-scraping-service |

8. Planificación semestral

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Planificación del proyecto | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del sistema (UML + BD) |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |

9. Otros

El proyecto NoLimits incorpora buenas prácticas de desarrollo de software, tales como el uso de control de versiones mediante Git y GitHub, separación de responsabilidades entre frontend, backend y microservicios, y una arquitectura modular que facilita la escalabilidad del sistema. Además, se implementa integración con servicios externos para la obtención de información en tiempo real, lo que enriquece la funcionalidad de la plataforma. El desarrollo del sistema también considera aspectos de seguridad, como la autenticación mediante JWT. Como valor agregado, el proyecto se encuentra organizado en múltiples repositorios, permitiendo una mejor gestión del código y facilitando su mantenimiento y evolución futura.